BNG CONNECT

eBanking Corporate (Individuel & Entreprise)

Plan d'implémentation basé sur le code existant et la procédure d'abonnement BNG

Version 1.5 — 10/09/2026 — Proxyma Technologies

v1.5 : terminologie BNG « Entreprise individuelle » / « Société » §13.7, correction étape B multi-utilisateurs ; v1.4 : identité visuelle par espace §13.6 et instructions de déploiement §13.7 ; v1.3 : décision « deux applications Corporate distinctes », monorepo et état d'implémentation — voir §13 ; v1.2 : alignement sur la « Procédure d'inscription d'abonné eBanking BNG » transmise par le chef de projet ; v1.1 : ajout du segment Corporate Entreprise

# Sommaire

# 1. Synthèse

L'application Particulier existante est une application Next.js 15 (App Router) + TypeScript + shadcn/ui, avec des server actions qui appellent le backend Astra (/api/tenant/{TENANT_ID}/..., /api/auth/...). L'authentification repose sur un cookie token (JWT) et /auth/me ; l'entité Client porte déjà un champ clientType.

La procédure BNG fixe trois points structurants :

- L'abonnement se fait exclusivement en agence. Le client dépose un formulaire signé et cacheté ; l'agent BNG le traite dans le back-office BNGConnect à partir des données KYC de T24 (non modifiables). Il n'y a pas d'auto-inscription ni de dossier KYC en ligne — ce qui confirme et renforce la désactivation actuelle de /signup.

- L'échange avec T24 se fait par fichiers FTP (fichier d'abonné déposé dans IN, relevés des 3 derniers mois et fichier client mis à jour récupérés dans OUT), avec deux notifications e-mail au client : prise en charge, puis lien de création des identifiants.

- Le Corporate Entreprise repose sur des profils à poids de signature : Saisir Ordre, Val1, Val2, Val3, Val4 (réservé au DG, obligatoire sur tout ordre), avec trois combinaisons de validation admises et un plafond optionnel par profil. Ces profils s'appliquent aux virements, bénéficiaires et réclamations.

Terminologie retenue (BNG, 10/09/2026) : les segments s'appellent désormais « Entreprise individuelle » (anciennement « Corporate Particulier ») et « Société » (anciennement « Corporate Entreprise »). Ce changement ne porte que sur les libellés affichés ; les codes techniques CORPORATE_INDIVIDUEL et CORPORATE_ENTREPRISE restent inchangés en base, dans les API et dans les noms de dossiers et de variables d'environnement.

Segments cibles :

| Segment (code technique) | Libellé BNG | Qui | Abonnement | Caractéristique structurante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTICULIER | Particulier | Personne physique | Existant | 1 utilisateur = 1 client (existant) |
| CORPORATE_INDIVIDUEL | Entreprise individuelle | Entrepreneur, commerçant, profession libérale | Idem Particulier (formulaire Particulier / entreprise individuelle) | Formats de relevés pro (AFB120…), plafonds, 1 utilisateur |
| CORPORATE_ENTREPRISE | Société | Société (DG signataire) | Formulaire Société listant les utilisateurs habilités (nom + e-mail) et leurs profils | N utilisateurs pour 1 client, profils Saisir Ordre / Val1..Val4, circuit de validation |

Principe technique (révisé v1.3, décision du chef d'équipe) :

Une seule base de code partagée, mais trois applications déployées séparément (Particulier, Corporate Particulier, Corporate Entreprise). Chaque application ne sert qu'un segment ; le « profil utilisateur » est résolu à la connexion et les règles de gestion sont pilotées par le segment et le profil (UI et server actions).

Effort estimé pour le périmètre de lancement (§8) : ~11 à 13 semaines front + backend Astra + intégration T24/FTP, détaillé en §9. Les fonctions hors lancement (paiements de masse, international, MT940 intraday, multi-entités…) sont listées en §10 pour une phase 2.

# 2. État de l'existant (constat code)

| Module | Fichiers clés | Ce qui existe | Limites relevées |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth / session | middleware.ts, lib/auth-service.ts, app/api/auth/*, app/auth/accept-invite/page.tsx | Cookie token, /auth/me, rôles dans user.tenants[].roles, activation par lien d'invitation (déjà conforme au 2ᵉ e-mail de la procédure), idle timeout | Aucune notion de segment ni de profil Saisir Ordre/Val ; lien implicite user.id = client.userid |
| Navigation | lib/portal-navigation-data.ts, components/layout/sidebar.tsx | Menu statique unique | Pas de filtrage par segment / profil |
| Comptes / relevés | app/accounts/statements/*, app/api/pdf/statement/route.ts, lib/statement-period-utils.ts | PDF (backend /pdf/statement) et Excel (ExcelJS) ; soldes /sttm ; e-mail Resend | generateStatement() partiellement simulé ; pas de CSV, AFB120, MT940 ; pas d'avis de débit/crédit |
| Virements | app/transfers/new/* | 3 parcours BNG (compte-à-compte, bénéficiaire, ponctuel 18 chiffres), OTP, contrôle de propriété, solde, POST /epayments (PENDING) | Aucun plafond, pas de circuit Saisir Ordre → Val, frais/validation bénéficiaire simulés |
| Bénéficiaires | app/transfers/beneficiaries/actions.ts | CRUD, create-and-activate, favoris | Activation immédiate, pas de validation |
| Réclamations | app/services/reclamation/*, app/complaints/* | Saisie et suivi | Pas de validation par profil |
| Inscription | app/signup/*, app/auth/verify-email/actions.ts | Parcours en ligne (désactivé dans middleware.ts) | À conserver désactivé conformément à la procédure ; le code signup devient hors périmètre |
| Profil | app/profile/actions.ts | user + client + ClientAdditionalInfo | Champs personne physique uniquement |
| Back-office | dépôt séparé (back-office-bngEbanking) | Création des accès clients, invitations | À étendre : racine/compte, affichage KYC T24, validation, gestion des profils, génération du fichier d'abonné |

# 3. Architecture cible

## 3.1 Modèle de données (backend Astra)

Client segment : "PARTICULIER" ¦ "CORPORATE_INDIVIDUEL" ¦ "CORPORATE_ENTREPRISE" racine : racine client T24 (clé de rapprochement) kycSource : "T24" — données KYC en lecture seule (nomComplet, adresse, tel, DG…) subscription : { status : "SAISIE" ¦ "VALIDE_AGENCE" ¦ "FICHIER_DEPOSE" ¦ "ACTIVE_T24" ¦ "ACTIF", fichierAbonneRef, dateDepotIn, dateRetourOut } ClientUser (N utilisateurs ↔ 1 client) clientId, userId, email, nom profil : "SAISIR_ORDRE" ¦ "VAL1" ¦ "VAL2" ¦ "VAL3" ¦ "VAL4" montantLimite : nullable — « poids lié au montant » optionnel, saisi par le client sur le formulaire status : "PENDING_INVITE" ¦ "ACTIVE" ¦ "SUSPENDED" ValidationRule (par client Entreprise — issue du formulaire) combinaison : "SO_V1_V2_V3_V4" ¦ "SO_V1ouV2ouV3_V4" ¦ "SO_V4" Order (objet générique soumis à validation : virement, bénéficiaire, réclamation) type, clientId, payload, montant?, status, initiatedBy, validations[] : [{ userId, profil, date, otpRef }] status : "SAISI" ¦ "EN_VALIDATION" ¦ "VALIDE" ¦ "REJETE" ¦ "TRANSMIS" ¦ "EXECUTE" ¦ "ECHEC" SegmentPolicy (tenantId, segment, key, value) — formats de relevés, plafonds par défaut

Un client Particulier ou Corporate Individuel possède un seul ClientUser implicite cumulant SAISIR_ORDRE + VAL4 : l'ordre est validé en une étape avec OTP (comportement actuel). Le moteur de validation est donc le même pour les trois segments, avec une règle triviale pour les deux premiers.

/auth/me (ou GET /tenant/{id}/client/me) renvoie segment, profil, montantLimite, subscription.status.

Impact transverse : les actions qui comparent extractAccountOwnerId(account) === currentUser.id ou appellent client/by-userid/{userId} (transfers/new/actions.ts, beneficiaries/actions.ts, accounts/actions.ts, mes-virements/actions.ts) doivent passer par ClientUser : l'utilisateur agit pour le compte du client.

## 3.2 Moteur de validation (règle BNG)

| Combinaison (formulaire) | Ordre transmis lorsque… |
| --- | --- |
| Saisir Ordre + Val1 + Val2 + Val3 + Val4 | Val1, Val2, Val3 et Val4 ont chacun validé (ordre libre, Val4 en dernier recommandé) |
| Saisir Ordre + (Val1 ou Val2 ou Val3) + Val4 | Un des Val1/2/3 puis Val4 |
| Saisir Ordre + Val4 | Val4 seul |

Règles communes : Val4 est toujours obligatoire ; un utilisateur ne peut pas valider un ordre qu'il a saisi ; si montantLimite est défini pour un profil, un validateur ne peut valider un ordre dont le montant dépasse sa limite ; un rejet à n'importe quelle étape clôt l'ordre (REJETE) avec motif ; chaque validation est confirmée par OTP. Implémentation : lib/validation/engine.ts (pur, testable) partagé par les server actions ; endpoints backend POST /orders/{id}/validate|reject, GET /orders?status=EN_VALIDATION&profil=....

## 3.3 Côté front

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| lib/segment/types.ts | ClientSegment, UserProfil, SegmentPolicy |
| lib/segment/policies.ts | Politiques par défaut des 3 segments |
| lib/segment/get-client-context.ts | Server-side : { segment, policy, profil, montantLimite, subscriptionStatus } (React.cache) |
| contexts/client-context.tsx | ClientProvider + useClientSegment(), useUserProfil() |
| components/segment/segment-gate.tsx | <SegmentGate> / <ProfilGate allow={["SAISIR_ORDRE"]}> |
| lib/validation/engine.ts | Moteur de combinaisons (§3.2) |

Règle d'or : toute règle de gestion est appliquée dans les server actions à partir de getClientContext().

## 3.4 Navigation par profil

getNavigationData(segment, profil) : Saisir Ordre voit « Effectuer un virement », « Ajouter un bénéficiaire », « Nouvelle réclamation » ; Val1..Val4 voient « Ordres à valider » (virements / bénéficiaires / réclamations, avec détails) et n'ont pas les écrans de saisie ; tous voient dashboard, soldes, RIB, relevés, avis, agences, notifications.

# 4. Abonnement (remplace le chapitre « Onboarding » des versions précédentes)

## 4.1 Processus Corporate Individuel — identique au Particulier

- Client en agence : formulaire rempli, signé, cacheté.

- Agent → back-office BNGConnect : saisie racine/compte → affichage KYC T24 (lecture seule) → vérification.

- Conforme : validation → BNGConnect Service génère le fichier d'abonné → dépôt FTP IN → e-mail 1 (prise en charge) → T24 consomme → T24 dépose le relevé des 3 derniers mois dans OUT → e-mail 2 avec lien de création des identifiants (accept-invite) → connexion.

- Non conforme : formulaire de modification → l'agent met à jour T24 → T24 dépose le fichier client mis à jour dans OUT → BNGConnect consomme et met à jour → l'agent valide → suite identique.

## 4.2 Processus Corporate Entreprise

Identique, avec en plus : formulaire transmis par mail/courrier, signé par le DG ; le formulaire liste les utilisateurs habilités (nom, e-mail, profil Saisir Ordre/Val1..4, limite de montant optionnelle) ; l'agent saisit les informations manquantes (e-mails) ; les 2 e-mails sont envoyés à chaque utilisateur ; chaque utilisateur crée ses propres identifiants.

## 4.3 Composants à réaliser

| Composant | Où | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Recherche racine/compte + affichage KYC T24 | Back-office | Écran de souscription ; données non modifiables ; comparaison visuelle formulaire / T24 ; statut de conformité |
| Saisie des utilisateurs et profils (Entreprise) | Back-office | Tableau utilisateurs (nom, e-mail, profil, limite), choix de la combinaison de validation, contrôle « au moins un Val4 » et « au moins un Saisir Ordre » |
| Génération du fichier d'abonné | Backend (BNGConnect Service) | Format à définir avec l'équipe T24 (cf. §11) ; dépôt FTP IN ; journal des dépôts |
| Consommation des fichiers OUT | Backend (job) | Relevés 3 mois (stockés et exposés dans « Relevés bancaires » dès la première connexion) ; fichier client mis à jour ; passage subscription.status → ACTIVE_T24 |
| Notifications | Backend + templates emails/ | E-mail 1 « prise en charge », e-mail 2 « activation + lien » (réutilise accept-invite et le template OTP existant) |
| Activation front | app/auth/accept-invite | Vérifier que l'invitation porte clientId + profil ; CGU par segment ; redirection vers le dashboard |
| Blocage tant que non actif | components/auth/subscription-guard.tsx | Si subscription.status !== "ACTIF" : message d'attente, pas d'accès aux opérations |

Le code app/signup/* reste désactivé (middleware.ts) et peut être retiré ou conservé en dormance.

# 5. Module Relevés — évolutions

| Règle | Particulier | Corporate Individuel | Corporate Entreprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Formats | PDF, Excel | + AFB120, CSV | MT940, AFB120, Excel, CSV, PDF — tous obligatoires au lancement |
| Relevé initial | — | 3 derniers mois déposés par T24 à l'abonnement | idem |
| Avis de débit / crédit | — | Sur demande du client, activation de la réception par e-mail par chaque utilisateur (préférence dans le profil) | idem, pour tous les utilisateurs |
| Accès | propriétaire | propriétaire | tous les utilisateurs du client, quel que soit le profil |

## 5.1 AFB120 (CFONB 120)

Lignes fixes de 120 caractères : 01 ancien solde, 04 mouvement, 05 complément, 07 nouveau solde (code banque 5, guichet 5, devise 3, nb décimales 1 — 0 pour le GNF —, compte 11, dates JJMMAA, montants 14 avec signe codé dans le dernier caractère). Table txnType/productCode → codes opérations interbancaires à fournir par BNG.

## 5.2 MT940

Message SWIFT : :20: référence, :25: compte, :28C: n° relevé, :60F: solde d'ouverture, :61: lignes de mouvement (date valeur, date opération, D/C, montant, code opération N…, référence), :86: libellé, :62F: solde de clôture, :64: solde disponible. Devise GNF sans décimales.

## 5.3 Implémentation

- Backend Astra : POST /tenant/{id}/statement/export { accountId, startDate, endDate, format: "PDF"|"EXCEL"|"CSV"|"AFB120"|"MT940" } — un writer par format sur la même source (transactions + /sttm). Option : T24 fournit-il déjà MT940/AFB120 ? Si oui, simple relais du fichier OUT (à valider §11).

- Front : proxy app/api/statements/export/route.ts (pattern de app/api/pdf/statement/route.ts) ; sélecteur de formats piloté par policy.statementFormats ; dé-simulation de generateStatement() ; écran « Avis de débit/crédit » avec activation e-mail.

- Jeu de fichiers de référence AFB120 et MT940 validé par BNG et testé sur un ERP client avant mise en production.

# 6. Module Virements, bénéficiaires et réclamations — circuit de validation

## 6.1 Périmètre de lancement

Virement BNG uniquement (compte-à-compte, bénéficiaire enregistré, bénéficiaire ponctuel) — les parcours existants. Confrère et international : phase 2.

## 6.2 Règles par segment

| Règle | Particulier / Corporate Individuel | Corporate Entreprise |
| --- | --- | --- |
| Saisie | l'utilisateur unique | profil `Saisir Ordre` uniquement (virement, bénéficiaire, réclamation) |
| Validation | OTP de l'utilisateur (= Val4 implicite) | profils `Val1..Val4` selon la combinaison du client ; Val4 obligatoire ; écran « Ordres à valider » avec détails complets de l'ordre ; OTP à chaque validation |
| Limite par profil | — | si montantLimite défini : le validateur ne peut valider au-delà |
| Plafonds client | paramétrables par SegmentPolicy (par opération / jour / mois) — valeurs à fournir par BNG | idem |
| Bénéficiaires | activation immédiate (existant) → à conserver | création par Saisir Ordre, activation après validation ; un bénéficiaire non validé n'est pas utilisable dans un virement |
| Réclamations | saisie directe | saisie par Saisir Ordre, transmission après validation |
| Suivi | « Mes virements » | « Mes ordres » : statut, historique des validations (qui/quand), motif de rejet ; notifications de suivi visibles par tous |
| Transmission | POST /epayments immédiat | POST /epayments uniquement lorsque l'ordre est VALIDE (après la dernière signature) |

## 6.3 Changements techniques

Backend : entité Order + moteur de validation ; epayments créé seulement à l'état VALIDE ; beneficiaire.status = PENDING_VALIDATION ; reclamation.status = EN_VALIDATION ; endpoints POST /orders, POST /orders/{id}/validate, POST /orders/{id}/reject, GET /orders.

Front

- transfers/new/actions.ts → prevalidateAndPrepareTransfer() : checkProfil("SAISIR_ORDRE"), checkLimits(), checkSubscriptionActive() ; pour l'Entreprise executeTransfer() crée un Order au lieu d'appeler /epayments.

- transfers/new/page.tsx (1 900 lignes) : découper (TransferTypeSelector, BeneficiaryPicker, AmountBlock, TransferSummary) avant d'insérer les blocs par profil.

- Nouvelle page `app/orders/pending/page.tsx` (« Ordres à valider ») : liste filtrée par profil, fiche détaillée (virement / bénéficiaire / réclamation), boutons Valider (OTP) / Rejeter (motif). app/operations/pending existant peut servir de base.

- app/orders/page.tsx (« Mes ordres ») : historique et statuts ; remplace/complète mes-virements pour l'Entreprise.

- beneficiaries/actions.ts : addBeneficiaryAndActivate → addBeneficiary + ordre de validation pour l'Entreprise.

- services/reclamation/actions.ts : idem.

# 7. Fonctions transverses du lancement

| Fonction | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Réutilisé | accès à tous les utilisateurs ; widget « ordres en attente » pour les validateurs |
| Consultation de solde, RIB | Réutilisé | accès à tous |
| Connexion / déconnexion, déconnexion automatique | Réutilisé (idle-timeout.tsx) |  |
| Authentification forte | Réutilisé (OTP e-mail) | OTP à la connexion et à chaque validation ; option SMS si T24/opérateur disponible |
| Localisation des agences | Réutilisé | affichage seul |
| Alertes / rappels | Adapté (notifications) | statut des demandes, ordre en attente depuis > n h, avis de débit/crédit |
| Reporting bio (back-office) | Nouveau, côté BO | à préciser avec le chef de projet (reporting des abonnés / connexions ?) |

# 8. Matrice réutilisé / adapté / nouveau — périmètre de lancement

| Fonctionnalité | Statut | Segments | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth, OTP, sessions, idle timeout, accept-invite | Réutilisé | tous | — |
| Dashboard, soldes, RIB, agences, notifications, support | Réutilisé (menu filtré) | tous | XS |
| Couche segment + profil + contexte client + gates + navigation | Nouveau | tous | M |
| ClientUser (N users ↔ 1 client) + refonte des contrôles de propriété | Nouveau (transverse) | Entreprise | M |
| Abonnement back-office : racine/compte, KYC T24, utilisateurs/profils, validation | Nouveau (BO) | Corporate | L |
| Fichier d'abonné → FTP IN ; consommation OUT (relevés 3 mois, client maj) ; 2 notifications | Nouveau (backend / intégration) | Corporate | L |
| Relevés PDF / Excel (dé-simulation) | Adapté | tous | S |
| CSV, AFB120, MT940 | Nouveau (backend + proxy) | Corporate | M–L |
| Avis de débit / crédit + activation e-mail | Nouveau | Corporate | M |
| Moteur de validation (combinaisons, Val4, limites, OTP) | Nouveau | Entreprise | L |
| Page « Ordres à valider » + « Mes ordres » | Nouveau | Entreprise | M |
| Virement BNG : profil, plafonds, création d'ordre | Adapté | Corporate | M |
| Bénéficiaires avec validation | Adapté | Entreprise | S–M |
| Réclamations avec validation | Adapté | Entreprise | S |
| Profil utilisateur (segment, profil, préférences avis) | Adapté | tous | S |

(XS < 1 j · S 1–3 j · M 1–2 sem · L 2–4 sem)

# 9. Découpage en lots et planning indicatif

| Lot | Contenu | Durée |
| --- | --- | --- |
| Lot 0 – Fondations | segment/profil/ClientUser backend, /auth/me enrichi, contexte front, gates, navigation par profil, SubscriptionGuard, refonte des contrôles de propriété | 2 sem |
| Lot 1 – Abonnement & T24 | Écrans back-office (racine/compte, KYC, utilisateurs/profils), fichier d'abonné, FTP IN/OUT, jobs de consommation, notifications, activation | 3 sem (dépend des spécifications de fichiers T24) |
| Lot 2 – Relevés & avis | CSV / AFB120 / MT940, dé-simulation, sélecteur par politique, relevés initiaux 3 mois, avis de débit/crédit | 2,5 sem |
| Lot 3 – Circuit de validation | Moteur de validation, Order, ordres à valider / mes ordres, virement BNG par profil, bénéficiaires et réclamations avec validation, plafonds | 3 sem |
| Recette & MEP | Extension de TESTS_FONCTIONNALITES_PORTAIL_CLIENT.csv, validation AFB120/MT940 par BNG, test des 3 combinaisons de validation, non-régression Particulier, test bout-en-bout agence → T24 → activation | 2 sem |

Lots 1, 2 et 3 parallélisables après le lot 0. Total ≈ 11–13 semaines.

# 10. Phase 2 (hors lancement)

Virements confrères et internationaux (pièces justificatives, change) ; paiements de masse / salaires par fichier (app/payments/bulk) ; virements programmés / récurrents ; multi-entités (maison mère / filiales) et trésorerie consolidée ; délégations temporaires de pouvoir ; camt.053 / dépôt automatique SFTP vers l'ERP ; journal d'audit exportable ; 2FA TOTP / restriction IP ; API host-to-host.

# 11. Points à valider (bloquants)

- Spécification du fichier d'abonné (format, champs, nommage, encodage) et du fichier client mis à jour attendus/produits par T24 ; protocole exact (FTP/SFTP, fréquence de scrutation, accusés).

- Format des relevés des 3 derniers mois déposés par T24 : fichiers finaux (PDF/MT940/AFB120) ou données brutes à mettre en forme par BNGConnect ?

- Table des codes opérations AFB120 / MT940 et convention de signe ; T24 peut-il produire ces formats nativement ?

- Plafonds par défaut par segment (opération / jour / mois) et conditions d'application des limites par profil.

- Détail de l'ordre des validations dans la combinaison complète (Val1→Val2→Val3→Val4 séquentiel ou libre) et délai d'expiration d'un ordre non validé.

- Contenu et déclencheur des avis de débit / crédit (chaque mouvement ? seuil ?) ; canal e-mail uniquement ?

- Signification exacte du « Reporting bio (back-office) ».

- OTP : e-mail seul (existant) ou SMS via T24/opérateur au lancement ?

- Un utilisateur peut-il cumuler plusieurs profils (ex. Saisir Ordre + Val1) ? Un même e-mail peut-il être rattaché à plusieurs entreprises ?

- Maquette du formulaire de souscription Entreprise (source des champs à saisir en back-office).

# 12. Dette technique à traiter en passant

- generateStatement() : valeurs simulées (fileSize, downloadUrl, openingBalance: 1500000).

- validateBeneficiary() et calculateTransferFees() : simulations à remplacer ou retirer.

- NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED = "0" forcé dans plusieurs actions/routes : à retirer avant production.

- app/transfers/new/page.tsx (1 918 lignes) et app/accounts/statements/page.tsx (2 418 lignes, ~1 000 commentées) : découpage nécessaire.

- Lien implicite user.id = client.userid : à remplacer par ClientUser.

- app/signup/* : à retirer ou isoler (hors périmètre selon la procédure).

- Fichiers résiduels : page.tsx.backup, back-office-bngEbanking.code-workspace, tmp.js ; dépendances latest à figer ; numéros d'US dupliqués dans user-stories.md.

# 13. État d'implémentation et interfaces Corporate (v1.3 — 09/09/2026)

## 13.1 Organisation du code

| Dépôt | Rôle | Contenu livré |
| --- | --- | --- |
| bngconnect (monorepo pnpm) | Les trois applications clients | apps/particulier (port 3000), apps/corporate-particulier (3001, segment CORPORATE_INDIVIDUEL), apps/corporate-entreprise (3002, segment CORPORATE_ENTREPRISE), packages/core (code partagé : composants, lib, server actions, pages features/, couche segment, moteur de validation) |
| backendebanking | Backend Astra | Segments et profils sur clients / clientUsers, API client-user, lien d'activation par segment, abonnement T24 existant réutilisé |
| back-office-bngEabnking | Back-office agence | Écran d'abonnement avec choix du segment et saisie des utilisateurs habilités (Entreprise) |

Chaque application est une coquille fine : ses routes ré-exportent les pages de packages/core/features. Les alias @/lib, @/components, @/app… pointent vers packages/core, si bien que le code Particulier fonctionne sans modification. Une page propre à un segment n'est routée que dans l'application concernée.

## 13.2 Interface Corporate Particulier (`apps/corporate-particulier`)

Reprend l'intégralité de l'interface Particulier (dashboard, soldes, RIB, relevés, virements BNG, bénéficiaires, réclamations, agences, notifications, profil) avec les ajouts suivants :

| Écran | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| Relevés — formats bancaires | /accounts/statements | Bloc « Formats bancaires (comptabilité / ERP) » : CSV et AFB120 (formats pilotés par la politique du segment), téléchargés via /api/statements/export → backend POST /statement/export |
| Avis de débit / crédit | /accounts/advices | Liste des avis (backend avis-debit-credit), téléchargement PDF, activation de la réception par e-mail |
| Menu | — | « Avis de débit / crédit » ajouté dans « Gérer vos comptes » |
| Garde d'abonnement | toutes | Opérations bloquées tant que subscriptionStatus ≠ ACTIF ; écran de redirection si le client appartient à un autre segment |

Un utilisateur unique cumule implicitement les profils « Saisir Ordre » et « Val4 » : les ordres sont exécutés directement avec OTP, comme pour le Particulier.

## 13.3 Interface Corporate Entreprise (`apps/corporate-entreprise`)

Tout ce qui précède, plus :

| Écran | Route | Profils | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordres à valider | /orders/pending | Val1, Val2, Val3, Val4 | File des ordres EN_VALIDATION (virement, bénéficiaire, réclamation) avec détail complet, validations déjà apposées, profils encore attendus ; boutons Valider (OTP) et Rejeter (motif obligatoire). Le moteur local applique les trois combinaisons BNG (Val4 toujours obligatoire, initiateur ≠ validateur, limite de montant par profil) avant l'appel backend |
| Mes ordres | /orders | tous | Suivi par onglets (en cours / terminés / rejetés) avec l'historique des validations et le motif de rejet |
| Relevés — MT940 | /accounts/statements | tous | Format MT940 en plus de CSV / AFB120 |
| Menu par profil | — | — | « Saisir Ordre » voit les écrans de saisie (virement, bénéficiaires, réclamation) ; « Val1..Val4 » voient « Ordres à valider » ; tous voient dashboard, soldes, RIB, relevés, avis, agences, notifications |

Contrat backend attendu pour ces écrans : GET/POST /tenant/{id}/orders, POST /orders/{id}/validate|reject|cancel (spécifié dans bngconnect/docs/API_CONTRATS_BACKEND.md). Tant que l'endpoint n'existe pas, l'écran affiche « service en cours de mise en place ».

## 13.4 Abonnement (inscription) — implémenté

| Étape | Où | État |
| --- | --- | --- |
| Choix du type d'abonnement (Particulier / Corporate Particulier / Corporate Entreprise) | Back-office /clients/nouveau | ✅ |
| Entreprise : combinaison de validation + utilisateurs habilités (nom, e-mail, profil, limite GNF), contrôles « ≥ 1 Saisir Ordre » et « ≥ 1 Val4 » | Back-office | ✅ |
| Création client avec segment, combinaisonValidation, subscriptionStatus ; rattachement clientUsers (profils, limite) | Backend | ✅ (migration npm run db:migrate:corporate-segment) |
| E-mail 1 « prise en charge » + fichier Type N → FTP IN (une fois par racine) | Backend (existant, paramètre skipT24Deposit) | ✅ |
| E-mail 2 avec lien de création des identifiants vers l'application du segment (EBANKING_URL_CORPORATE_INDIVIDUEL / EBANKING_URL_CORPORATE_ENTREPRISE) | Backend (étape B existante) | ✅ |
| Création des identifiants (accept-invite) sans client fantôme pour les utilisateurs rattachés | Apps + backend | ✅ |
| Résolution du segment / profils à la connexion, redirection si mauvaise application | Apps (packages/core/segment) | ✅ |

## 13.5 Identité visuelle par espace (page de connexion et en-tête)

Objectif : l'utilisateur reconnaît son espace sans lire l'URL. Tout est centralisé dans packages/core/segment/branding.ts.

| Élément | Particulier | Corporate Particulier | Corporate Entreprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Badge de la page de connexion | BNG CONNECT | BNG CONNECT ENTREPRISE INDIVIDUELLE | BNG CONNECT SOCIÉTÉ |
| Libellé d'espace (pastille au-dessus de « Connexion », en-tête et sidebar après connexion) | Espace Particulier | Espace Entreprise Individuelle | Espace Société (+ profil de l'utilisateur, ex. « Val4 (DG) ») |
| Couleur dominante (fond, champs, surfaces) | vert BNG #2d6e3e (inchangé) | bleu-canard #0f4c5c | bleu marine #1f3a5f |
| Sous-titre du formulaire | Vos comptes personnels, en toute sécurité | Entrepreneurs, commerçants et professions libérales | Accès réservé aux utilisateurs habilités par votre société |
| Messages d'accueil défilants | existants | relevés comptables, avis par e-mail, virements | profils et validation, circuit de signatures, MT940/AFB120, traçabilité |
| Carrousel « Fonctionnalités » | menu Particulier | menu du segment | menu du segment (tous profils) |
| Liens de réorientation sous le formulaire | vers Pro et Entreprise | vers Particulier et Entreprise | vers Particulier et Pro |
| Titre d'onglet | BNG CONNECT | BNG CONNECT Entreprise Individuelle | BNG CONNECT Société |
| Sidebar | vert BNG | fond bleu-canard + bandeau d'espace (replié : « EI ») | fond bleu marine + bandeau d'espace et profil (replié : « SOC ») |

Les liens de réorientation n'apparaissent que si les URLs des autres espaces sont configurées (NEXT_PUBLIC_URL_*). Un client connecté sur le mauvais espace voit en plus l'écran bloquant de redirection (§13.2).

## 13.6 Déploiement

Trois projets Vercel sur le dépôt bngconnect (Root Directory = apps/<app>, option « Include source files outside of the Root Directory »), variables d'environnement par projet, migration backend db:migrate:corporate-segment et variables EBANKING_URL_CORPORATE_*, DNS des deux nouveaux sous-domaines, recette de bout en bout : la procédure détaillée, rédigée pour être exécutée par Cursor, est dans bngconnect/docs/DEPLOIEMENT_CURSOR.md.

## 13.7 Correction : 2ᵉ notification non reçue par tous les utilisateurs d'une société (10/09/2026)

Défaut constaté en recette : sur un abonnement Société, seul le premier utilisateur recevait l'e-mail contenant le lien de création des identifiants. Trois causes cumulées, toutes corrigées côté backend :

- Archivage prématuré des fichiers T24. Le cron de l'étape B traitait les utilisateurs un par un et déplaçait {racine}.RL / {racine}.INFO vers archives/ dès le premier envoi ; les suivants ne trouvaient plus les fichiers et restaient bloqués. Désormais : présence T24 vérifiée une fois par racine (cache local), envoi à tous les utilisateurs, archivage après la boucle ; une racine déjà archivée est considérée comme traitée (le cron peut être relancé sans risque).

- Client non résolu pour les utilisateurs rattachés. buildClientRow() cherchait le client par clients.userid, ce qui ne renvoie rien pour les utilisateurs 2..N d'une société : le journal d'activation était écrit sans clientId. La résolution passe maintenant aussi par clientUsers.

- Racine absente du journal. Si le dossier d'abonnement n'a pas transmis la racine dans le snapshot, l'étape B abandonnait avec « racine manquante ». Elle est désormais résolue en repli depuis le client rattaché.

À vérifier en recette : un abonnement Société à cinq utilisateurs doit produire un seul fichier Type N dans le FTP IN et cinq e-mails d'activation après le retour T24, chacun pointant vers l'espace Société.

## 13.8 Reste à faire (par ordre de priorité)

- Backend : endpoints /orders (moteur de validation à porter à l'identique) et /statement/export (CSV, AFB120, MT940).

- Front Entreprise : brancher la saisie de virement, de bénéficiaire et de réclamation sur la création d'un Order au lieu de l'exécution directe ; plafonds (checkLimits) ; champs structurés Corporate (référence, motif).

- Refactor transfers/new/page.tsx et statements/page.tsx (pages monolithiques).

- Recette bout-en-bout agence → T24 → activation → validation d'un ordre sur les trois combinaisons.